# План работ: Прогулка по Макси

Версия 0.1, 26 октября 2026. Черновик на согласование.

План опирается на docs/PRD.md (v0.1) и на аудит кода в коммите 7565f72. Номера требований (T1, C2, F10…) — из PRD. Если план и PRD расходятся, прав PRD. План меняется, когда пройдена контрольная точка или владелец меняет решение: в конце файла журнал изменений.

## 1. Итог аудита

3D-часть готова почти целиком. Два этажа, ходьба, вид сверху, большая карта, лифты, эскалаторы, вход в магазины, залы с вешалами, на которые уже умеют вешаться фото вещей. Это основа, её не трогаем, только проверяем, что не сломалась.

Всё, что относится к вещам и образам, придётся делать заново или сильно переделывать:

- Данные ненастоящие. В public/feeds/ три магазина (Gloria Jeans, Ostin, Zolla) по ~40 позиций, но цены и ссылки выдуманы, а фото — 12 картинок, три вещи в разных цветах. Размеры — просто список, без наличия по каждому.

- Собранные карточки Wildberries (142 штуки) подбирались для проверки манекена, а не как ассортимент магазина. По семи пилотным брендам 76 карточек, по 7–13 на бренд, в основном по одной вещи каждого вида. Женского втрое больше, чем мужского (107 и 35). Обуви и сумок нет. Цен и наличия по размерам нет. Сборщика в репозитории нет: карточки собирались вручную через браузер.

- Вырезки фабрики (133 вещи, перед и спинка) сделаны под натягивание на манекен. На случайной выборке из 16 для коллажа сразу годятся 7–8. У остальных белые пятна у горловины (остатки волос и лица), вещь обрезана руками или краем кадра, внутри расстёгнутой вещи видна чужая одежда, часть деталей дорисована. Последнее противоречит принципу правдоподобия, так что для коллажа нужен свой режим вырезания.

- Поиск ищет только магазины, по вещам ничего нет.

- Примерочная — это окно с манекеном и физикой ткани. Плоского холста нет.

- Избранного нет. Есть maxi-wardrobe и maxi-looks старой примерочной в localStorage, их можно взять как образец.

- Подсветки магазинов на карте с картинками вещей нет.

- Карточка товара умеет фото, цену, размеры, описание, но заточена под корзину и «Купить».

- Проверка npm run check проверяет корзину и манекен: после чистки её нужно переписать.

Базовая проверка сайта до изменений: идёт, результат будет записан сюда.

## 2. Соответствие PRD и кода

Оценка: «есть» — работает как в PRD; «частично» — основа есть, нужна доработка; «нет» — делать с нуля.

### 3D-ТРЦ

| № | Сейчас | Оценка | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Этажи, ходьба, вид сверху, телепорт, лифты, эскалаторы работают | есть | не сломать |
| T2 | Поиск и фильтр магазинов есть | есть | поиск магазинов войдёт в общий поиск (этап 5) |
| T3 | Бесшовный вход и выход | есть | — |
| T4 | Залы строятся шаблонно по категории, вешала с фото есть | частично | довести семь залов (этап 3) |
| T5 | «Показать в зале» ведёт к отделу, не к вещи; подсветки вещи нет | частично | перенос к вещи, подсветка (этап 3) |
| T6 | Метки на картах есть только для выбранной точки | нет | метки с картинками и «+N» (этап 5) |
| T7 | Кабина в зале есть, открывает манекен | частично | кабина открывает новую примерочную (этап 4) |
| T8 | Общей кнопки примерочной нет | нет | этап 4 |
| T9 | Магазины без каталога показывают демо-товары | частично | демо-товары заменить описанием или оставить без вещей (этап 3) |
| T10 | Старт на первом этаже | есть | ждём подтверждения |

### Карточка вещи

| № | Сейчас | Оценка | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Фото, название, цена есть; галереи нет, бренд отдельно не выводится | частично | галерея, бренд (этап 3) |
| C2 | Размеры списком, без наличия и даты | частично | наличие и дата у каждого размера |
| C3 | Таблицы размеров нет | нет | раскрывающаяся таблица |
| C4 | Описание и характеристики есть (describe.js), но для демо-моделей | частично | описание и состав из карточки |
| C5 | Магазин и этаж есть, кнопки «на карте» нет | частично | кнопка |
| C6 | Кнопки «В корзину», «Купить», «В примерочную» | частично | заменить на три кнопки PRD |
| C7 | Подписи «цена условная», «тестовая выгрузка» | частично | убрать |
| C9 | Корзина и заказ видны | нет | скрыть (этап 0) |
| C10 | Поля статуса нет | нет | в данных и карточке (этапы 1, 3) |

### Поиск, примерочная, избранное, «Где искать»

| № | Сейчас | Оценка | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| S1–S9 | Только поиск магазинов | нет | этап 5 |
| F1–F16 | Есть только окно с манекеном | нет | этап 4 |
| V1–V5 | Нет | нет | этап 4 |
| G1–G4 | Нет | нет | этап 5 |

### Скрытие, доступ, данные, нефункциональные

| № | Сейчас | Оценка | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| H1–H2 | Флага скрытия нет | нет | этап 1 (в данных), проверка в этапе 6 |
| H3 | noindex, robots.txt, выкладка в Object Storage готовы | есть | — |
| H5 | Оговорки в «О проекте» есть | есть | обновить текст под новую концепцию (этап 6) |
| H6 | Данных о людях не собираем | есть | — |
| 9.3 Модель данных | Формат выгрузки без наличия, состава, таблицы, вида, цветов, вырезки сзади, статуса | частично | схема v1 и проверка (этап 1) |
| 9.4 Виды и цвета | Есть свой список видов фабрики, нет «лонгслива», обуви, сумок; цвета — только название из выгрузки | частично | этап 1 |
| 9.5 Цены и наличие | Нет | нет | этап 1 |
| 9.6 Фабрика | Есть, но под манекен | частично | режим «коллаж» (этап 2) |
| N1–N2 | Телефон и компьютер проверяются в npm run check | есть | — |
| N3 | Не замерялось | нет | замер на этапах 6 и 7 |
| N4 | 500 вещей не проверялось, в зале вещи повторяются по кругу | нет | этап 7 |
| N6 | Шрифты и Three.js в сборке | есть | — |

## 3. Как построен план

Сначала тонкий сквозной путь на малом наборе, потом расширение. Вы увидите работающий сценарий «нашёл → посмотрел → собрал → сохранил» раньше, чем мы потратим силы на 500 вещей, и сможете поправить направление.

У каждого этапа есть контрольная точка (КТ). Она пройдена, когда выполнены все её условия и вы написали «принято». Пока КТ не пройдена, следующий этап не начинается, кроме работ, отмеченных как параллельные.

Объём этапа указан грубо: небольшой, средний, большой. Сроков в днях не ставлю: вы работаете один и не каждый день, оценки получились бы выдуманными.

Все новые экраны (карточка, примерочная, поиск) проходят правила дизайна AI-RULES v3: до вёрстки — §0 (референсы и материалы от вас, токены), перед показом — чеклист §9.

## 4. Этапы

### Этап 0. Чистка интерфейса

Объём: небольшой.

- Скрыть кнопку корзины, окно корзины и заказа, «В корзину», «Купить сейчас», «Купить на сайте магазина», «Забрать в Макси», режим «На манекене» в карточке.

- Кабина в зале пока остаётся, но больше не открывает манекен (до этапа 4 — подсказка «Примерочная скоро»).

- Код не удалять. Для сравнения старое поведение можно включить параметром ?legacy (предложено).

- Переписать npm run check: убрать сценарии корзины и манекена, добавить проверку, что этих кнопок нет.

КТ-0:

- ☐ проверка сайта проходит (кроме известного обрыва «телефон вертикально» в облаке, если он есть и на исходной версии);

- ☐ на снимках нет корзины, «Купить», манекена;

- ☐ снимки галереи, вида сверху и зала до и после совпадают;

- ☐ вы посмотрели снимки и написали «принято».

### Этап 1. Данные

Объём: средний. Пункт 1.2 требует вашего компьютера со встроенным браузером: сбор с Wildberries из облака не работает, сайт закрыт для его сети.

- Схема данных v1 по PRD 9.3: магазин, вещь (цена с датой, размеры со статусом и датой, вид, пол, цвета, описание, состав, таблица размеров, фото, вырезки, статус, флаг скрытия, источник). Скрипт проверки, который не пропускает вещь без цены, фото или вырезки.

- Сборщик карточек Wildberries. Сначала проба на 5 карточках: цена, размеры с наличием, описание, состав, таблица, фото. Это закрывает OQ-07. Потом сбор по списку.

- Список видов и цветов (OQ-08): показываю вам, вы утверждаете. Цвет вещи — по вырезке, сверяется с полем «Цвет» карточки.

- Список сбора для М1 (на ваше утверждение): 7 брендов по 10–14 вещей, всего 70–100. У каждого бренда верх, низ, верхняя одежда; обувь и сумки там, где они есть у бренда (OQ-09); мужское у тех, кто его продаёт. 76 уже собранных карточек берём, где подходят, и докачиваем цену и наличие.

- Ostin: решаете вы (OQ-10). Если берём, он восьмой, на втором этаже.

- Конвертер «карточка → выгрузка магазина» в public/feeds/ вместо демо-выгрузки. Демо-выгрузку убрать.

КТ-1:

- ☐ скрипт проверки проходит на всех вещах: у каждой цена, хотя бы одно фото, размеры со статусом и датой, вид, пол, цвет;

- ☐ обувь и сумки есть хотя бы у трёх брендов, мужское и женское представлены;

- ☐ вы утвердили список видов и цветов и список вещей;

- ☐ OQ-07, OQ-08, OQ-09, OQ-10 закрыты в PRD.

### Этап 2. Вырезки для холста

Объём: средний. Можно начать параллельно с этапом 1 на уже собранных карточках.

- Режим фабрики «коллаж», отдельный от манекена. Сначала студийное фото и вещь отдельно с рекламной картинки, на модели — только если других нет.

- Правила для коллажа: ничего не дорисовываем. Голова, волосы, кожа удаляются в прозрачность, а не закрашиваются. Внутри расстёгнутой вещи — прозрачность или то, что действительно видно, без чужой одежды. Вещь, обрезанная кадром или закрытая руками, не публикуется.

- Автопроверка вырезки: светлые и посторонние куски у края, вещь целиком в кадре, чужая одежда, кожа.

- Отчёт для вас (HTML-файл, не публикуется: фото чужие) с отметками «годится / переделать / не брать». Ваши отметки сохраняются и используются в следующем прогоне.

- Вырезка спереди и сзади, не выше 800 px, WebP, около 80 КБ; миниатюра около 240 px.

КТ-2а, после первых 15 вещей одного бренда:

- ☐ вы утвердили не меньше 12 из 15;

- ☐ записана планка качества (что считаем «годится»), OQ-03 закрыт.

КТ-2б, вся партия М1:

- ☐ не меньше 80% вещей утверждены, остальные исключены или ждут переделки;

- ☐ средний вес вырезки не больше 80 КБ.

### Этап 3. Карточка вещи и вещи в зале

Объём: средний.

- Карточка по C1–C10: галерея, бренд, цена, размеры с наличием и датой, раскрывающаяся таблица размеров, описание и состав, магазин и этаж с кнопкой «на карте», кнопки «В примерочную», «В избранное», «Показать в магазине». Без пометок «демо» и кнопок покупки.

- Каждая вещь каталога висит в зале хотя бы раз, без повторов по кругу.

- «Показать в магазине»: перенос к вещи, вещь подсвечена (OQ-04: предлагаю фото на вешале, как сейчас, и светящуюся рамку).

- Семь залов доводятся до «не стыдно показать» по снимкам.

- Панель каталога магазина ведёт на новую карточку.

КТ-3:

- ☐ по каждому из семи магазинов снимок зала, вы его приняли;

- ☐ из карточки за два нажатия попадаешь к вещи, она подсвечена;

- ☐ карточка проверена на телефоне и компьютере;

- ☐ сценарий добавлен в проверку сайта и проходит.

### Этап 4. Примерочная и избранное

Объём: большой. Сердце продукта.

- До кода: 2–3 макета холста, вы выбираете. Главный вопрос — пропорции вещей (OQ-02): фиксированная раскладка по слотам или длина вещей по таблице размеров. Заодно решаем OQ-05 (один набор размеров или несколько именованных).

- Экран примерочной: полноэкранный на телефоне, большое окно на компьютере, холст около 90%, легенда.

- Слоты и автоматическая раскладка, правила (обувь и сумка по одной, предупреждение после четвёртого слоя одежды).

- Действия над вещью: заменить, повернуть (только при вырезке сзади), выше и ниже, убрать, в избранное.

- Замена: список справа или снизу, вкладки «Избранное» и «Магазин». Вкладка «Поиск» появится на этапе 5.

- Переключатель «этот магазин / все магазины», метка магазина на вещах. Вход из кабины в зале и общей кнопкой.

- Легенда: сумма, число вещей и магазинов, по каждой вещи магазин, этаж, цена, размер, наличие и дата проверки, значок «нет вашего размера».

- Избранное: вещи, образы, «Мои размеры». Хранится в браузере, с версией схемы.

- Скачать картинку: коллаж и список под ним.

- Заглушка для вещи, которая пропала из каталога.

КТ-4а:

- ☐ вы выбрали макет; OQ-02 и OQ-05 закрыты в PRD.

КТ-4б:

- ☐ собран образ из двух магазинов, заменена обувь, вещь повёрнута, переставлен слой, вещь убрана, образ сохранён;

- ☐ после перезагрузки страницы избранное и образ на месте;

- ☐ скачанная картинка открывается, текст читается;

- ☐ вторую пару обуви и вторую сумку добавить нельзя;

- ☐ всё это на телефоне и компьютере, сценарий в проверке сайта проходит.

### Этап 5. Поиск и «Где искать»

Объём: средний.

- Индекс поиска собирается вместе с данными. Разбор русских форм (белый, белая, белые), синонимы (лонгслив, футболка с длинным рукавом), цвета, бренды, магазины, пол.

- Окно поиска: картинки по магазинам, фильтры, нажатие открывает карточку. Магазины тоже ищутся, как сейчас.

- Вкладка «Поиск» в замене вещи (последний запрос).

- Метки на мини-карте, большой карте и в виде сверху: магазины с вещами из поиска или образа, квадратная картинка, «+N».

- «Где искать»: список по магазинам с кнопкой «показать на карте».

- Набор из 30 проверочных запросов: половину пишете вы, половину я.

КТ-5:

- ☐ на 30 запросах правильный ответ в первых десяти не меньше чем в 27;

- ☐ ответ не дольше 200 мс на 1000 вещей (замер на синтетическом каталоге);

- ☐ метки видны на обоих этажах и на всех трёх картах;

- ☐ «Где искать» ведёт на карту к нужному магазину.

### Этап 6. Репетиция (М1)

Объём: небольшой или средний, зависит от найденного.

- Вы проходите сценарий-экзамен: найти вещь, перейти в магазин, собрать образ из двух магазинов, сохранить, скачать.

- Исправления по вашему списку.

- Скрытие вещи и магазина (H1, H2): проверяем на деле, замеряем «скрыть, собрать, выложить».

- Текст «О проекте» под новую концепцию.

- Сборка для закрытой ссылки. Выкладываете вы своей командой: ключи от хранилища я не прошу и не храню.

КТ-6 (М1):

- ☐ вы прошли экзамен за три минуты на ноутбуке и на телефоне;

- ☐ первая загрузка до 5 секунд на ноутбуке;

- ☐ в консоли нет ошибок;

- ☐ скрытая вещь пропадает отовсюду, цикл укладывается в 10 минут;

- ☐ вы написали «можно идти к показу».

### Этап 7. Масштаб и показ (М2)

Объём: большой.

- befree до ~500 вещей: сбор, автоматическая вырезка; вы проверяете выборку (например, 50 случайных) и всё, на что ругнулась автопроверка.

- Производительность: в зале подгружаются только видимые вешала, картинки по мере приближения, выгрузка магазина частями. Замер на телефоне среднего уровня.

- Остальные шесть магазинов — до полного качества на всех показываемых вещах.

- Контакт для правообладателей (OQ-11).

КТ-7 (М2):

- ☐ у befree не меньше 500 опубликованных вещей;

- ☐ поиск и прогулка по залу befree на телефоне среднего уровня без рывков;

- ☐ все показываемые вещи утверждены вами или прошли автопроверку и выборку;

- ☐ экзамен пройден на новой версии;

- ☐ вы решили, что можно показывать.

## 5. Порядок и зависимости

0 → 1 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7.

Этап 2 идёт параллельно с этапом 1 и должен закончиться до КТ-3: карточке и залу нужны вырезки.

Вкладка «Поиск» в примерочной появляется только на этапе 5, до этого замена работает через «Избранное» и «Магазин».

## 6. Общие правила на всех этапах

- После каждого заметного изменения — проверка сайта и просмотр снимков. В облаке npm закрыт, поэтому проверка идёт через tools/lab/site-check.sh и занимает 15–30 минут.

- На каждой КТ вы получаете снимки и короткий отчёт, решение «принято» — за вами.

- Решение, которое меняет поведение продукта, сначала вносится в PRD.

- Фото магазинов и ваши фото — только в папках под .gitignore. Отчёты с ними — файлом, не страницей.

- Отложенное (PRD, раздел 11) не делаем, даже если по пути станет «легко добавить». Записываем идею в PRD с приоритетом P1 или P2.

## 7. Что нужно от вас и когда

| Когда | Что |
| --- | --- |
| Сейчас | Прочитать план, поправить, написать «принято» |
| КТ-0 | Посмотреть снимки после чистки |
| Этап 1 | Подтвердить старт на первом этаже (T10); решить про Ostin; утвердить виды, цвета и список вещей; включить компьютер со встроенным браузером для сбора |
| Этап 2 | Отметить первые 15 вырезок |
| Этап 3 | Принять семь залов; дать референсы для карточки (AI-RULES §0) |
| Этап 4 | Выбрать макет холста; дать референсы для примерочной |
| Этап 5 | Написать 15 проверочных запросов |
| Этап 6 | Пройти экзамен, выложить сборку |
| Этап 7 | Проверить выборку befree |

## 8. Риски плана

- Сбор с Wildberries возможен только через ваш компьютер. Если он выключен, этап 1 стоит. Чтобы не терять время, этап 2 идёт параллельно на уже собранных карточках.

- Вырезки на моделях могут не дотянуть до планки. Тогда берём только вещи со студийным фото, и ассортимент будет уже.

- Проверка сайта в облаке долгая (15–30 минут). Мелкие правки проверяю выборочно, полную проверку гоняю на каждой КТ.

- 500 вещей с картинками в зале могут тормозить на телефоне. Заложено в этап 7, раньше не оптимизируем.

## 9. Журнал изменений

- 26.10.2026. Версия 0.1: аудит по PRD v0.1, этапы 0–7 с контрольными точками.