# PRD: Прогулка по Макси

Версия 0.1, 26 октября 2026. Черновик на согласование. Владелец продукта: автор проекта (один человек, помощников и контактов в ТРЦ пока нет). Репозиторий: maxi-3d-mall. Работа ведётся только в нём.

Это главный документ проекта. Если код, другие документы или чьи-то заметки расходятся с PRD, права PRD. Чтобы изменить поведение продукта, сначала меняется PRD, потом код. Предыдущий PRD (MAXI_ONLINE_PRD_v1.0, составлен вне этого репозитория) не используется.

## Как читать документ

Каждое требование помечено статусом и приоритетом.

Статус:

- решено: владелец продукта сказал это прямо;

- предложено: придумал исполнитель, владелец ещё не подтвердил;

- открыто: ответа нет, нужно решение.

Приоритет:

- P0: нужно к первому показу;

- P1: сразу после показа;

- P2: далёкое будущее. Эти пункты не выбрасываются, они записаны, чтобы архитектура их не запретила.

Требования идут таблицами: номер, что должно быть, статус, приоритет, как проверяем. Если критерия приёмки нет, значит, пока он не придуман, это тоже отмечено.

## 1. Суть продукта

Виртуальная прогулка по реальному ТРЦ «Макси» (Тула) в 3D. Человек ходит по двум этажам, заходит в магазины и видит вещи, которые лежат в этих магазинах, с ценой, размерами и наличием. Из вещей разных магазинов он собирает образ на плоском холсте, как коллаж у стилиста, сохраняет его и получает список: что в каком магазине искать. В реальный ТРЦ приходит с готовым планом и не бегает по этажам в поисках нужного.

У Макси нет своего сайта с товарами магазинов. Wildberries показывает много магазинов, но не привязан к конкретному месту. Здесь всё привязано к одному зданию: что вы видите, то можно найти в этом здании.

Примерочная 1:1 с одеждой на трёхмерной фигуре признана слишком сложной и в основную линию не входит. Вместо неё плоский коллаж.

## 2. Для кого

Основные посетители:

- Анна, 22–26 лет, студентка или молодая сотрудница из Тулы. В Макси бывает по выходным. Любит собирать образ заранее и показывать подругам. Бегать по магазинам без плана не хочет.

- Мария, 32–40 лет, работает, есть ребёнок, времени мало. Приходит за конкретным и хочет заранее знать, что есть в наличии и где.

Второстепенные:

- Игорь, 25–35 лет. Не любит магазины, хочет закрыть вопрос за один заход.

- Студент, 17–20 лет, собирает образы с друзьями.

Сайт должен быть удобен и вторым двум, но решения при спорах принимаются в пользу Анны и Марии.

Тот, кому показывают первую версию: руководство ТРЦ или руководство магазинов. Кого именно, пока неизвестно.

## 3. Цели

Цель первого показа (решено): ТРЦ соглашается на пилот или хотя бы один магазин даёт выгрузку своих вещей, с которой можно работать дальше.

Условия успешного показа (предложено, обсуждено с владельцем):

- Два требования к качеству одновременно. Сайт должен быть приятным в использовании, не обязательно красивым до предела, но так, чтобы хотелось им пользоваться. И он должен показать, что система выдержит большую выгрузку: хотя бы один магазин с примерно 500 вещей.

- Сценарий-экзамен. Человек за три минуты находит вещь через поиск, переходит в магазин, собирает образ из двух магазинов, сохраняет его в избранное и скачивает картинку.

- Первая загрузка сайта до 5 секунд на обычном ноутбуке. Телефон среднего уровня работает без рывков при ходьбе по залу и при сборке образа.

Контрольные точки:

- М1, репетиция: 50–100 вещей по семи брендам, с обувью и сумками, мужское и женское. Это пробная попытка перед показом, а не сам показ.

- М2, показ: все вещи, которые видит зритель, проработаны так, что их не стыдно показать. Один магазин (befree) около 500 вещей.

## 4. Принципы

- Правдоподобие превыше всего (решено). Человек не должен прийти в магазин и увидеть, что на сайте было не так. Вещь на холсте — настоящая фотография настоящей вещи, цвет не изменён, цена и размеры взяты из карточки и подписаны датой. Если вещь не удаётся показать правдиво (плохая вырезка, нет цены), она не публикуется. Лучше меньше вещей, чем вводящая в заблуждение вещь.

- Один ТРЦ (решено). Всё привязано к зданию: этаж, магазин, вход.

- Данные магазинов выше всего. Продукт строится так, чтобы подставить реальную выгрузку магазина вместо данных Wildberries без переделки.

- Регистрации в пилоте нет (решено). Сохранённое живёт на устройстве. Регистрация добавляется позже, только если без неё не удастся сохранить данные между устройствами.

- Телефон и компьютер одинаково хороши (решено). Интерфейс может отличаться в деталях, возможности нет.

- Показываем только то, что можно проверить. Не придумываем цены, наличие, размеры.

- Всё, что решено отложить, записывается, а не забывается (решено).

## 5. Что уже есть в проекте

Проверено по коду на 26 октября 2026.

- 3D-ТРЦ на Three.js r128 (версия закреплена), сборка Vite. Два этажа, режимы walk (от первого лица), top (вид сверху), store (внутри магазина). Телепорт по карте, лифты, эскалаторы. Игрок появляется на первом этаже.

- 203 помещения в модели, у 126 найдено название. Данные в src/data/maxi-data.json (первый этаж) и src/data/maxi-floor2.json (второй).

- Магазины изнутри: src/shop/ (зал, стеллажи, вешала, касса, дверь с видом на галерею). Залы строятся по категории магазина, у части есть отделы и демо-товары (src/shop/catalog.js).

- Выгрузки товаров: public/feeds/ (Gloria Jeans 42, Ostin 41, Zolla 42 вещи), собираются tools/feeds/import_feed.py. Данные в них с пометкой demo.

- Фабрика вещей из фото: tools/wardrobe/ (подбор фото, вырезание, проверка загрязнений, подготовка для манекена).

- Сбор карточек Wildberries: 142 карточки в tools/wardrobe/raw/ (не в git). Бренды: ТЕЛОДВИЖЕНИЯ, Befree, ZARINA, Zolla, LOVE REPUBLIC, COLIN’S, Диагональ, O’STIN, TOM TAILOR, RIMILLI, gloria jeans. В собранных данных есть фото, название, бренд, состав, мерки вещи по размерам, таблица размеров. Цены и наличия по размерам в собранных данных нет, их нужно добирать.

- Примерочная на манекене с симуляцией ткани: src/shop/fitting/, src/shop/fitting.js, кабина в зале src/shop/fitting-booth.js.

- Корзина и форма заказа (демо): src/shop/cart.js, cart-ui.js, product.js.

- Раздел «О проекте» с оговорками о неофициальности проекта; noindex и robots.txt с запретом индексации; выкладка в Яндекс Object Storage (npm run deploy), описание в docs/mvp-launch.md.

- Проверка в браузере: npm run check.

Семь брендов, которые есть и в модели ТРЦ, и в собранных данных Wildberries: Zarina, befree, Colin’s, Tom Tailor, Zolla, Love Republic, Gloria Jeans. Все семь на первом этаже. Восьмой, Ostin, есть и в модели (второй этаж), и в данных (11 карточек, плюс демо-выгрузка). Владелец назвал пилотными семь; Ostin можно добавить без затрат (OQ-10).

Что происходит с существующим (решено):

- Примерочная на манекене: убирается из интерфейса, код остаётся в репозитории.

- Корзина, «Купить сейчас», форма заказа: убираются из интерфейса, код остаётся.

- Кнопка «Купить на сайте магазина» в пилоте не показывается (ссылки на сайты магазинов — P1).

- Фабрика вещей остаётся, ею режутся вещи для холста.

## 6. Словарь

- Вещь: одна позиция каталога (платье, кроссовки, сумка).

- Образ: набор вещей на холсте.

- Холст: плоская картинка-коллаж, на которой раскладывается образ.

- Примерочная: экран с холстом (раньше так называлась кабина с манекеном, теперь нет).

- Слот: место на холсте под категорию вещи (верх, низ, обувь и так далее).

- Вырезка: фото вещи на прозрачном фоне, спереди и, если есть, сзади.

- Избранное: сохранённые вещи, образы и размеры.

- Выгрузка (фид): файл данных магазина.

## 7. Сценарии

S1. Прогулка. Человек открывает сайт, оказывается в холле, ходит, смотрит карту, телепортируется к нужному магазину, заходит.

S2. Поиск вещи. Пишет «белый лонгслив». Видит картинки вещей и под ними магазины. Нажимает на одну. Открывается карточка. Выбирает «Показать в магазине», оказывается в зале, вещь подсвечена. Или «В примерочную», «В избранное», «Собрать образ вокруг этой вещи».

S3. Образ из одного магазина. Заходит в магазин, входит в его примерочную, видит вещи только этого магазина, собирает образ.

S4. Образ из разных магазинов. Открывает общую примерочную, переключатель стоит на «из всех», собирает образ из вещей разных магазинов, у каждой вещи метка магазина.

S5. Замена вещи. На образе нажимает на ботинки. Рядом открывается список: вкладки «Поиск», «Избранное», «Магазин». Выбирает другие ботинки, они заменяют прежние.

S6. Сохранение и поход в магазины. Сохраняет образ в избранное, скачивает картинку, открывает «Где искать»: список вещей по магазинам с этажами. На карте подсвечены нужные магазины с квадратными картинками вещей. Приходит в ТРЦ с готовым планом.

S7. Возвращение. Через день открывает сайт, избранное на месте. Видит дату проверки наличия и понимает, что данные могли измениться.

## 8. Требования

### 8.1. 3D-ТРЦ

| № | Требование | Статус | Приоритет | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Два этажа, ходьба от первого лица, вид сверху, телепорт по карте, лифты и эскалаторы работают как сейчас | решено | P0 | npm run check проходит |
| T2 | Поиск и фильтр магазинов по названию и этажу остаются | решено | P0 | в проверке |
| T3 | Вход и выход из магазина бесшовные, как сейчас | решено | P0 | npm run check |
| T4 | В зале каждого из семи пилотных магазинов видно бренд и вещи из его каталога. Зал выглядит ухоженно, без пустых стеллажей и «заглушек» | предложено | P0 | владелец смотрит снимки каждого зала и принимает |
| T5 | «Показать в магазине»: игрок переносится в зал, нужная вещь подсвечена на полке или предложена в примерочной | решено | P0 | из карточки вещи за два нажатия попадаешь в зал, вещь видна |
| T6 | На карте (вид сверху, мини-карта, большая карта) магазины с вещами из образа или из результатов поиска выделены. Над магазином маленькая квадратная картинка вещи; если вещей несколько, одна и счётчик «+N» | решено | P0 | визуально, на двух этажах |
| T7 | В зале есть вход в примерочную, он открывает её в режиме «этот магазин» | решено | P0 | вход работает на телефоне и компьютере |
| T8 | Общая кнопка «Примерочная» в интерфейсе открывает её в режиме «все магазины» | решено | P0 | кнопка видна в галерее и в зале |
| T9 | Магазины без каталога остаются, как сейчас: описание, категория. В поиске вещей не участвуют | предложено | P0 | поиск не возвращает пустых результатов от них |
| T10 | Где появляется игрок при открытии сайта: как сейчас, на первом этаже | открыто | P0 | подтвердить |

### 8.2. Карточка вещи

По образцу карточки Wildberries (решено): знакомая человеку механика, повторяем её поведение.

| № | Требование | Статус | Приоритет | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Фото (галерея, листание), бренд, название, цена | решено | P0 | без любого из этих полей вещь не публикуется |
| C2 | Размеры. Рядом с каждым размером его наличие и дата, время проверки | решено | P0 | размер без наличия выглядит приглушённым |
| C3 | Таблица размеров ниже блока размеров, раскрывается по нажатию, как на Wildberries | решено | P0 | на телефоне не уезжает за экран |
| C4 | Описание вещи и состав, краткая выкладка | решено | P0 | как на Wildberries |
| C5 | Магазин и этаж. Кнопка «на карте» подсвечивает магазин | решено | P0 | кнопка ведёт на карту |
| C6 | Кнопки: «В примерочную», «В избранное», «Показать в магазине» | решено | P0 | три кнопки работают |
| C7 | Пометки «демо» на карточках нет | решено | P0 | пометки нет |
| C8 | Ссылка на сайт магазина | решено | P1 | «потом к этому придём» |
| C9 | Корзина, «Купить сейчас», заказ скрыты из интерфейса | решено | P0 | в интерфейсе нет, код цел |
| C10 | Поле статуса наличия есть у каждого размера: in_stock, out_of_stock, unknown. В пилоте заполняется данными с Wildberries и датой сбора | решено | P0 | поле есть в данных и в интерфейсе |

### 8.3. Поиск

| № | Требование | Статус | Приоритет | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Поле поиска доступно везде: в галерее, в зале, на карте, в примерочной | предложено | P0 |  |
| S2 | Понимает вид вещи, цвет, бренд, магазин, пол, их сочетания («белый лонгслив», «чёрные кроссовки Zolla»). Учитывает род, число и падеж (белый, белая, белые) | решено | P0 | на наборе из 30 запросов, составленных владельцем и исполнителем, правильный ответ в первых десяти результатах не менее чем в 90% |
| S3 | Результаты в виде картинок, сгруппированных по магазинам. У каждой: магазин, этаж, цена | решено | P0 |  |
| S4 | Фильтры: магазин, этаж, пол, цвет, вид, размер в наличии, цена | предложено | P0 |  |
| S5 | Нажатие на результат открывает карточку (C1–C6) | решено | P0 |  |
| S6 | Магазины, где нашлись вещи, подсвечиваются на карте (T6) | решено | P0 |  |
| S7 | Ответ на запрос не дольше 200 мс при 1000 вещей на обычном ноутбуке | предложено | P0 | замер |
| S8 | Если ничего не найдено, предлагаются близкие запросы | предложено | P1 |  |
| S9 | Последний запрос запоминается на время сеанса и подставляется во вкладку «Поиск» при замене вещи | решено | P0 |  |

Для поиска каждой вещи нужны единые признаки: вид, цвет, пол. Список видов и цветов в разделе 9.

### 8.4. Примерочная и холст

| № | Требование | Статус | Приоритет | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Примерочная открывается отдельным экраном: на телефоне на весь экран, на компьютере большое окно | решено | P0 |  |
| F2 | Холст занимает около 90% экрана. Остальное — легенда (F9) | решено | P0 |  |
| F3 | Два входа, одна примерочная: из магазина источник вещей = «этот магазин», общая кнопка = «все магазины». Переключатель виден всегда, на каждой вещи метка магазина | решено | P0 | переключатель работает в обе стороны, образ при переключении не теряется |
| F4 | Фигуры на холсте нет, только коллаж. Силуэт и фото пользователя отложены | решено | P0 / P2 |  |
| F5 | Вещи на холсте раскладываются автоматически по слотам. Вручную двигать и менять размер нельзя | решено | P0 |  |
| F6 | Слоты: верхняя одежда, верх, низ, платье или комбинезон (занимает верх и низ), обувь, сумка, аксессуары | предложено | P0 |  |
| F7 | Ограничения: не больше одной пары обуви, не больше одной сумки. Слоёв одежды сколько угодно, обычно до трёх-четырёх, при пятом показывается предупреждение (запрета нет) | решено | P0 |  |
| F8 | Нажатие на вещь открывает действия: «Заменить», «Повернуть» (спереди и сзади), «Выше» и «Ниже» по слою, «Убрать», «В избранное» | решено | P0 |  |
| F8a | Кнопка «Повернуть» есть только у вещей с вырезкой сзади. Вещи без неё в пилот по возможности не берутся | решено | P0 |  |
| F9 | Легенда: сумма образа, число вещей и магазинов. По каждой вещи: магазин, этаж, цена, выбранный размер, наличие в нём, дата и время проверки. Если размера нет в наличии, значок «нет вашего размера» с датой и временем проверки | решено | P0 |  |
| F10 | Замена вещи: список открывается рядом с образом (справа на компьютере, снизу на телефоне). Вкладки «Поиск», «Избранное», «Магазин». В списке только вещи той же категории. Нажатие на вещь заменяет, закрытие без выбора ничего не меняет | решено | P0 |  |
| F11 | Добавление вещи в образ: из карточки, из избранного, из списка. Пустой слот показывает «+» | решено | P0 |  |
| F12 | Выбор размера вещи на образе. Размеры из «Моих размеров» предлагаются первыми, но выбрать можно любой | решено | P0 |  |
| F13 | Сохранить образ в избранное (имя необязательно, по умолчанию дата) | решено | P0 |  |
| F14 | Скачать картинку. На ней коллаж, под ним список: название, бренд, цена, магазин, этаж, размер | предложено | P0 | файл открывается, текст читается |
| F15 | Если вещь пропала из каталога или скрыта, в сохранённом образе вместо неё заглушка «вещи больше нет», предлагается заменить | предложено | P0 |  |
| F16 | Масштаб вещей на холсте. Чтобы коллаж не обманывал, длина вещей должна соответствовать друг другу (куртка длиннее топа, юбка не больше пальто). Размеры берутся по таблице мерок там, где она есть | открыто | P0 | см. вопрос OQ-02 |
| F17 | Отмена последнего действия | предложено | P1 |  |
| F18 | Застёгивание, расстёгивание, закатывание рукавов | решено | P1 | только если не усложняет основную идею |
| F19 | Смена фона холста | решено | P1 |  |
| F20 | Силуэт на холсте (с изменением размера вещей под него) | решено | P2 |  |
| F21 | Фото пользователя вместо силуэта | решено | P2 |  |

### 8.5. Избранное и размеры

| № | Требование | Статус | Приоритет | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | Избранное содержит вещи и образы в двух разделах | решено | P0 |  |
| V2 | Хранится на устройстве (localStorage), переживает закрытие вкладки и браузера | решено | P0 | после перезагрузки всё на месте |
| V3 | «Мои размеры» живут внутри избранного. Пользователь отмечает размеры (верх, низ, обувь), можно несколько в каждой группе. Они ненавязчиво предлагаются при выборе и подсвечивают подходящие вещи, но ничего не скрывают и не запрещают выбрать другой размер. Это нужно потому, что один человек подбирает вещи и себе, и другим | решено | P0 |  |
| V4 | Возможность нескольких именованных наборов размеров («я», «для мамы») | открыто | P1 | см. OQ-05 |
| V5 | У каждого сохранённого элемента дата и время сохранения. У вещей отметка, когда проверялось наличие | решено | P0 |  |
| V6 | Выгрузка избранного в файл и загрузка обратно, на случай очистки браузера | предложено | P1 |  |
| V7 | Вход по телефону или почте, если без него нельзя синхронизировать избранное между устройствами. Если обойтись без него можно, обходимся | решено | P2 |  |
| V8 | Уведомление, что размер из избранного появился в наличии | решено | P2 | требует канала связи и реальных остатков от магазинов |

### 8.6. «Где искать»

| № | Требование | Статус | Приоритет | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | После сборки образа доступен список по магазинам: вещь, магазин, этаж, размер, цена | решено | P0 |  |
| G2 | У каждой строки кнопка «показать магазин»: переносит на карту с подсветкой | предложено | P0 |  |
| G3 | На карте подсвечены магазины с вещами образа, в каждом квадратная картинка вещи (T6) | решено | P0 |  |
| G4 | Итоговая сумма образа в легенде примерочной, не в списке | предложено | P0 |  |
| G5 | Маршрут по магазинам в 3D | решено | P2 | в будущем, не основная идея |
| G6 | Отправка образа ссылкой | решено | P2 |  |

### 8.7. Скрытие и доступ

| № | Требование | Статус | Приоритет | Приёмка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Любую вещь или целый магазин можно скрыть одним флагом в данных. Сборка скрытое не включает | решено | P0 | скрытая вещь не находится поиском и не лежит на полке |
| H2 | Цикл «скрыть, пересобрать, выложить» занимает не больше десяти минут | предложено | P0 |  |
| H3 | Сайт сначала открыт только по закрытой ссылке. Ссылка нигде не публикуется, поисковики закрыты (noindex, robots.txt). Адрес без слова «maxi» | решено | P0 |  |
| H4 | После согласования с ТРЦ или магазинами открывается для всех | решено | P1 |  |
| H5 | Раздел «О проекте» сохраняет оговорки о неофициальности, товарных знаках и приблизительной планировке | предложено | P0 |  |
| H6 | Данных о посетителях не собираем. Всё хранится в браузере | решено | P0 |  |
| H7 | Счётчики посещений и действий | открыто | P1 | «подумаем позже» |

## 9. Данные

### 9.1. Источники

На пилоте (решено): карточки Wildberries этих брендов, для которых есть магазины в Макси. После того как механика проверена, на смену приходят выгрузки самих магазинов. Формат данных с первого дня рассчитан на то, что источник заменяется.

### 9.2. Состав пилота

Семь брендов: Zarina, befree, Colin’s, Tom Tailor, Zolla, Love Republic, Gloria Jeans. Для проверки масштаба один магазин, befree, доводится примерно до 500 вещей.

Категории: мужская и женская одежда, обувь, сумки. Аксессуары — по возможности. Магазины других типов (косметика, техника, мебель и так далее) в пилоте остаются без каталога.

В собранных данных обуви и сумок нет, их нужно собрать дополнительно. Отдельных обувных и сумочных магазинов среди семи брендов нет, поэтому обувь и сумки берутся из ассортимента этих же брендов, насколько он есть на Wildberries.

### 9.3. Модель данных

Магазин (Shop):

- id, название, этаж, ссылка на помещение в 3D;

- сайт (P1);

- признак скрытого;

- источник данных, дата последнего обновления.

Вещь (Item):

- id, магазин;

- источник и ссылка на источник (для Wildberries артикул);

- бренд, название, вид (по списку ниже), пол, цвета;

- цена (значение, валюта, дата и время проверки);

- описание, состав;

- размеры: для каждого название, наличие (in_stock, out_of_stock, unknown), дата и время проверки;

- таблица размеров и мерки вещи;

- фото карточки;

- вырезка спереди и вырезка сзади (последняя необязательна);

- статус: опубликована, скрыта, на проверке.

Образ (Look):

- id, имя, дата создания и изменения;

- список позиций: id вещи, слот, номер слоя, сторона (перед или зад), выбранный размер.

Избранное (Favorites):

- вещи (id и дата добавления);

- образы;

- наборы размеров.

Данные магазинов лежат в public/feeds/: общий индекс и по одному файлу на магазин. Поиск использует лёгкий индекс всех вещей (id, название, бренд, вид, цвет, пол, магазин, цена, миниатюра), а полные данные вещи подгружаются при открытии карточки.

### 9.4. Виды и цвета

Предлагаемые виды (нужно утвердить, открыто OQ-08):

- верх: футболка, лонгслив, рубашка, блуза, топ, свитер, джемпер, кардиган, худи, свитшот;

- низ: брюки, джинсы, шорты, юбка;

- цельные: платье, комбинезон;

- верхняя одежда: куртка, пальто, пуховик, жилет, пиджак, плащ;

- обувь: кроссовки, ботинки, туфли, сапоги, сандалии;

- сумки: сумка, рюкзак, шоппер;

- аксессуары: шапка, шарф, ремень, перчатки, очки.

Сейчас в собранных данных нет вида «лонгслив» и нет единой цветовой метки. Нужно добавить.

Цвета: белый, чёрный, серый, бежевый, коричневый, красный, розовый, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, многоцветный. Цвет определяется по фото и сверяется с полем «Цвет» карточки.

### 9.5. Цены и наличие

Цена и наличие размеров собираются вместе с карточкой и подписываются датой и временем. В пилоте обновление ручное, один раз перед показом. С магазинами обновление не реже раза в день. Как именно получать цены и остатки с Wildberries, нужно проверить (открыто OQ-07).

### 9.6. Фабрика вещей

Цепочка: сбор карточки, выбор фото спереди и сзади, вырезка вещи, автоматическая проверка, показ владельцу, публикация.

Правила:

- На М1 владелец утверждает каждую вырезку. Показ идёт файлом-отчётом (не публикуется на сайте, фото чужие).

- Дальше нарезка идёт автоматически. Владелец проверяет выборочно, а вещи, на которых автоматическая проверка нашла недочёты, уходят ему на ручную проверку.

- Вещь без качественной вырезки не публикуется (принцип 1).

- Вещи, снятые на модели, режутся с учётом того, что на вырезке не должно быть рук, волос, чужих предметов. Допустимый уровень качества определится по первой партии (открыто OQ-03).

Размер и вес: вырезка не выше 800 пикселей по высоте, WebP, около 80 КБ; миниатюра около 240 пикселей, 15 КБ. Предложено, будет уточнено замером.

## 10. Нефункциональные требования

| № | Требование | Статус | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Работает на телефоне (iOS Safari, Android Chrome) и на компьютере (Chrome, Edge, Firefox, Safari) в двух последних версиях | решено | P0 |
| N2 | Телефон в вертикальном и горизонтальном положении | предложено | P0 |
| N3 | Первая загрузка до 5 секунд на обычном ноутбуке | предложено | P0 |
| N4 | Магазин с 500 вещами не замедляет прогулку и поиск. Картинки подгружаются по мере появления | решено | P0 |
| N5 | Three.js остаётся r128 до отдельной задачи на обновление | решено | P0 |
| N6 | Весь сайт и его шрифты лежат в сборке, внешних сервисов нет (в России они бывают недоступны) | решено | P0 |
| N7 | Данные избранного версионируются, при обновлении сайта не теряются | предложено | P0 |
| N8 | Язык интерфейса русский. Английские слова остаются там, где они естественны (названия брендов). Английская версия — очень далёкое будущее | решено | P0 / P2 |
| N9 | Режим без анимации и доступность, как сейчас | решено | P0 |

## 11. Что не входит в пилот

Всё это отложено, не удалено. Решения владельца: из памяти проекта не выбрасывать, в будущем хотим всё перечисленное (решено).

- корзина, заказ, оплата;

- регистрация и вход;

- уведомления о появлении размера;

- отправка образа ссылкой;

- маршрут по ТРЦ;

- силуэт и фото пользователя на холсте;

- смена фона холста;

- застёгивание, расстёгивание, закатывание рукавов;

- ссылки на сайты магазинов;

- английская версия;

- каталоги магазинов других типов (кроме одежды, обуви, сумок);

- примерочная на трёхмерном манекене (код сохраняется).

## 12. Этапы

Набросок, подробно будем обсуждать после согласования PRD.

- PRD и чистка: убрать из интерфейса корзину и манекен.

- Данные: сбор семи брендов с ценами, размерами, обувью и сумками; признаки (вид, цвет); вырезки на утверждение владельцем.

- Холст, примерочная, избранное, размеры.

- Поиск и «Где искать», подсветка на карте.

- Масштаб (befree около 500), телефон, доведение до качества.

## 13. Риски

- R1. Карточки Wildberries не равны ассортименту реального магазина в Макси. На пилоте человек может не найти в магазине то, что видел. Риск остаётся, пока магазины не дадут свои выгрузки. Снижается закрытой ссылкой, показом людям, знающим, что это механика, и приоритетом реальных выгрузок.

- R2. Качество вырезок с фото на моделях. Если не получится чисто, часть вещей придётся брать только те, у которых есть студийное фото.

- R3. Чужие фото и описания. Закрытая ссылка, возможность скрыть вещь или магазин (H1), оговорки в «О проекте».

- R4. Цены и наличие устаревают. Везде стоит дата и время проверки.

- R5. Тормоза на телефоне при большом каталоге. Ленивая загрузка, небольшие вырезки, лёгкий индекс.

- R6. Поиск по-русски (формы слов, синонимы, ошибки). Нужен собственный разбор форм и словарь синонимов, проверка набором запросов.

- R7. Очистка браузера уничтожает избранное. Для этого выгрузка в файл (V6), в будущем аккаунты.

- R8. Один человек на проекте. Объём пилота ограничен, всё сверх него идёт в «отложено».

- R9. Залы семи магазинов сейчас строятся шаблонно по категории. Чтобы были «не стыдно показать», нужна доработка под каждый бренд (T4).

## 14. Открытые вопросы

| № | Вопрос | Нужно к |
| --- | --- | --- |
| OQ-01 | Где появляется игрок при открытии: подтвердить, что на первом этаже у входа (как сейчас) | старт этапа 2 |
| OQ-02 | Масштаб вещей на холсте: как не обмануть по пропорциям (F16) | этап 2 |
| OQ-03 | Допустимое качество вырезок с фото на моделях | после первой партии |
| OQ-04 | Как вещь показана на полке в 3D (фото на вешалке? панель-картинка?) | этап 3 |
| OQ-05 | Нужны ли именованные наборы размеров или один набор | этап 2 |
| OQ-06 | Счётчики посещений и действий (H7) | позже |
| OQ-07 | Как получать цены и остатки по размерам с Wildberries | этап 1 |
| OQ-08 | Утвердить список видов и цветов | этап 1 |
| OQ-09 | Есть ли обувь и сумки у семи брендов в достаточном числе | этап 1 |
| OQ-10 | Добавлять ли Ostin восьмым брендом (он на втором этаже, данные уже есть) | этап 1 |
| OQ-11 | Контакт для правообладателей в «О проекте» | перед открытым показом |
| OQ-12 | Канал уведомлений о появлении размера (почта, Telegram, push) | P2 |

## 15. Правила для разработки

Для того, кто пишет код по этому PRD, включая ИИ-ассистента.

- Работать только в репозитории maxi-3d-mall. В другие репозитории не заходить.

- Любое изменение поведения продукта начинать с правки PRD и показать её владельцу.

- Не коммитить ключи и токены, не просить их в чате.

- Фото пользователя и фото магазинов лежат только в папках, закрытых .gitignore (tools/wardrobe/raw/, out/, models/). В публичный репозиторий и на сайт они не попадают. Отчёты с фото магазинов отдаются владельцу файлом, не публикуются страницей.

- Старый код (манекен, корзина) не удалять, только убирать из интерфейса.

- После заметного изменения запускать npm run check и смотреть снимки. Логические тесты без отрисовки однажды пропустили белый экран в магазине.

- Вырезки вещей показывать владельцу до публикации.

- Не придумывать данные. Нет цены или фото — вещь не публикуется.

- Версию Three.js не менять без отдельной задачи.

- Тексты интерфейса — по-русски, простыми словами.

## 16. Журнал решений

Решения владельца, принятые 26 октября 2026 при составлении этого документа.

- Старый PRD из чата GPT отвергнут, этот документ его заменяет.

- Примерочная 1:1 отложена, вместо неё коллаж на плоском холсте.

- Корзину и заказ откладываем, вместо них избранное.

- Фото Wildberries используются в пилоте; пометка «демо» на карточках не нужна. Сначала закрытая ссылка, открытая после согласования с ТРЦ или магазинами.

- Примерочная одна, в ней переключатель «этот магазин / все магазины».

- Замена вещи: нажатие на вещь на образе открывает список подходящих (вкладки «Поиск», «Избранное», «Магазин»). Свайп вещей — возможное ускорение позже.

- В пилоте 7 брендов, для теста масштаба befree около 500 вещей.

- Размеры хранятся в избранном как набор, а не как профиль пользователя.

- Регистрации нет. Если для переноса между устройствами понадобится, вводим.

- Скрытие вещи и магазина одним флагом заложить сразу.

- PRD ведётся в Markdown в docs/, копия в Word для чтения.